附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大同市建设工程事务中心经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市建设工程事务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1009.86 | 1009.86 |  | 949.78 |  | 10 |  | 94% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 949.78 | 949.78 |  | 949.78 |  | — |  | 94% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障全市建设工程质量和安全工作，为各县区住建局质量安全提供技术服务，完成省住建厅和市委下达的年度目标任务。 |  |  |  |  |  |  | 圆满完成各项年度目标任务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：对全市建筑工程提供质量安全技术服务 |  |  | 11个区县 | 11个区县 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 指标2：协助市住建局开展工程质量、安全、环保抽查 |  |  | 5次 | 5次 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：质量安全技术服务覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 指标2：工程质量安全环保抽查率、存在问题整改率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：提供技术服务时间 |  |  | 1-12月 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 指标2：协助市住建局开展工程质量、安全、环保抽查时间 |  |  | 3-11月 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 大同市建设工程事务中心人员经费 |  |  | 901.58 | 901.58 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 大同市建设工程事务中心办公经费 |  |  | 24.9 | 24.9 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 大同市建设工程事务中心业务经费 |  |  | 23.3 | 23.3 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：提高全市工程建设质量安全管理水平，确保工程质量稳中有升，安全稳定可控 |  |  | 既定提升目标 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：建筑工程生态环境扬尘治理六个100% |  |  | 扬尘治理六个100% | 100% | 10 |  | 8 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：提高建筑工程质量安全整体水平 |  |  | 100% | 80% | 15 |  | 12 |  | 部分工程的质量安全问题仍存在一定问题隐患，持续整改中 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：各个建筑工程项目的建设、施工、监理单位满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 指标2：各区县住建行政主管部门满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2021年初制订的年度指标值均已完成，年初预算数为1009.86万元，全年预算执行数949.78万元，成本控制和成本节约方面没有超出预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 按照本单位工作职能，对全市工程的质量安全技术服务和对全市11个区县建筑工程的质量安全环保抽查，均能按照既定目标圆满完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 由于各区县项目质量安全管理水平参差不齐，质量、安全隐患在一定程度仍然存在，问题在持续整改中。因此效益指标未能达到最佳值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 本单位工作人员遵守工作纪律，工作认真负责，服务对象满意度均达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 按照“四不两直”和“飞行检查”的方式开展质量安全抽查；对发现的和存在的工程质量、安全问题隐患责令有关单位立即整改，并书面回复，附带整改前后影像资料；对县区属地管理的所有取得施工许可证的在建工程全覆盖检查，并不间断提供质量安全方面的技术服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 1、在日常对全市各县区进行工程质量安全技术服务和指导检查中发现：部分工程项目质量安全管理不到位，责任主体人员不在岗履职、现场施工管理与中标人员不一致等现象时有发生；工程质量通病现象仍然不能得到有效根除；工程技术资料仍存在填写不规范、不同步等现象；个别施工单位负责人存在重效益轻管理、重生产轻安全的思想，“三违”现象时有发生；个别建筑工地安全隐患整治不力，隐患排查治理不彻底，安全生产主体责任落实不到位。 2、从自身工作角色的转变以及技术力量来说，存在以下不足：工程质量安全技术服务人员由“监管”向“服务”的工作模式和角色转换上思想观念不到位；按照属地管理原则，各县区具体开展工程质量监督工作的监督力量明显不足，易造成监管和服务缺失现象；工作经费不足，导致监督检查手段单一，难以适应工程监管网络化、信息化需要；业务人员缺乏相关知识，业务素质有待提高，难以适应建筑工程日新月异的新工艺、新技术、新材料等建筑行业发展的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 以“老百姓满意度是检验工程质量、安全的唯一标准”为原则，继续深入推进建设领域质量、安全、环保方面的“为群众办实事”工作。以全面提高工程质量、保障工程安全为目标，以服务好建筑企业为抓手，推动全市建设工程质量安全工作水平不断提升！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |