附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 御河城区段蓄水区补水经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市水务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 大同市河流管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 250 | 250 |  | 250 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 250 | 250 |  | 250 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保持蓄水区至蓄水水面。调蓄区域内的水质监测，控制及水量调度，承担中水调蓄水量的优化配置。 |  |  |  |  |  |  | 保持蓄水区至蓄水水面。调蓄区域内的水质监测，控制及水量调度，承担中水调蓄水量的优化配置。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 蓄水区 |  |  | 6个 | 6个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 蓄水面积 |  |  | 142万㎡ | 142万㎡ | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 年补水量 |  |  | 650万m3 | 650万m3 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 保障蓄水区蓄水达蓄水水面 |  |  | 保障 | 保障 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 蓄水区补水及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 水费单价 |  |  | 0.385元/m3 | 0.385元/m3 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度计划投资 |  |  | 250万 | 250万 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 保障河道蓄水面，提高城市形象 |  |  | 保障 | 保障 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 改善河道生态环境 |  |  | 改善 | 改善 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 促进区域生态系统良性可持续发展 |  |  | 促进 | 促进 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 市民满意度（%） |  |  | ≥90% | ≥95% | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2021年批复项目预算资金250万元。截止2021年12月31日累计到位资金250万元，累计完成投资250万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 为改善御河两岸生态环境，创建园林城市、旅游城市做贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | - 河流水景观，提升大同整体形象，促进相关产业发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 改善河道生态环境和两岸人居环境，河流水景观,市民的满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 预算编制→预算申请→预算批复→项目实施→完成项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 资金不足蓄水区不能及时置换水量，对蓄水区水质造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 积极争取多处水源供水，增加供水量，确保蓄水区的水质水量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |