附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利工程运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市水务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市河流管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 110 | 110 |  | 95 |  | 10 |  | 87% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 110 | 110 |  | 95 |  | — |  | 87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 分值得分偏差原因分析及改进措施实际三级指标年度 完成值 指标值 | 十里河2#橡胶坝库区清淤,计划清淤34291立方米。御河蓄水区水草及垃圾清理，冬季橡胶坝坝前破冰，充排水泵房设施设备的维修维护。 |  |  |  |  |  |  | 十里河2#橡胶坝库区清淤,计划清淤34291立方米。御河蓄水区水草及垃圾清理，冬季橡胶坝坝前破冰，充排水泵房设施设备的维修维护。绩 效 指 标 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标二级指标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 清淤量（立方米） |  |  | 34291 | 34200 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 汛期泵房机电设备维修 |  |  | 12座 | 12座 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 清淤长度 |  |  | 240米 | 240米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 蓄水区水草集中打捞 |  |  | 6个 | 6个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 维修验收合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量事故发生率 |  |  | ≤0% | 0% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 垃圾清理 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 清淤单价 |  |  | 14元/m3 | 13元/m3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 河道防洪标准提升 |  |  | 100年 | 100年 | 15 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 改善河道生态环境 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提高城市整体形象 |  |  | 提高 | 提高 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 河道两岸居民满意度 |  |  | ≥85% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  | 项目申报预算资金110万元，批复该项目预算资金110万元。 累计到位资金95万元，完成支付95万元，占批复预算资金87%，占已到位资金100%。 |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 通过清淤治理，使河道洪水可以顺畅宣泄，河道达到原设计防洪标准，以保证河道汛期防洪安全。2021年确保御河橡胶坝安全运行、充排水泵房设施设备运行正常。。蓄水区水面保持干净，垃圾及时清理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 项目的实施改善河道生态环境， 促进生态系统良性可持续发展，改善周边区域的整体环境，同时提升大同市的整体形象，使丰富的旅游资源成为新的经济增长点，从而促进大同相关产业的发展，给古老的大同带来无穷活力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 清淤工作对十里河两岸人民生产安全和农业安全有了保障。河道两岸居民满意度达95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  | 预算编制→预算申请→预算批复→项目实施→完成项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 河道泥沙淤积较为严重，严重影响了河道行洪安全和河道蓄水景观功能，为保证橡胶坝的顺利运行，需每年对库区进行清淤，预算资金需及时足额到位，项目资金配置不足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 积极争取资金，及时完成十里河段库区清淤，保障河道行洪安全和河道蓄水景观功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |