附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 智慧农机监测信息服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市农业机械发展中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 40 | 40 |  | 39.6749 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40 | 40 |  | 39.6749 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增加农机合作社智能设备的生产作业机械，增强服务功能，扩大服务范围，开展农机社会化服务能力和机械化作业水平，促进农机合作社发展壮大。 |  |  |  |  |  |  | 农机社会化服务能力和机械化作业水平不断提高，农机合作社发展逐步壮大，推进农机智能化建设步伐。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：采购信息软件（套） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：硬件设备（件） |  |  | 6 | 6 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：经费到位率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目完成及时性 |  |  | 12月31日前完成 | 12月31日前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：信息软及购置费用 |  |  | 29.8 | 29.8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：硬件设备购置 |  |  | 9.87 | 9.87 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：农机装备管理提升率 |  |  | 50% | 50% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：服务对象满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目年初预算安排40万元，主要用于通过委托第三方公开招标购买专用软件29.8万元，购买所需的设备9.8799万元，合计39.6799万元。完成智慧农机信息服务管理系统平台建设并验收。对大同市农业机械化的转型智慧升级起着重要支撑作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 通过业务培训，市智慧农机信息服务管理系统平台为10个县区分配了专用账号，完成了对接，县区服务平台与部分合作社进行了对接，提升了农机社会化服务能力和机械化作业水平，有效推进我市农机管理数字化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 实现了对深松作业全程监控。整体提升农机管理监测能力及智慧合作社服务辅助、服务组织管理服务能力，促进职能部门从粗放型管理向精细化管理转型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 合作社人员组成普遍存在老龄化现象，人才缺乏，在数据传送、平台建设上相对滞后，没有及时完善信息。没有项目扶持的合作社积极性不高；网络传送还 存在费用问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 加强合作社成员的技术培训，尽快完善信息，及时传送数据。加大对合作社力度，扩大扶持范围。随着作业量逐渐增大，逐步建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理机制，实现基于数据的科学决策。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |