附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 山西北肉冷链产业园（一期）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市发展和改革委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 山西北肉冷链加工产业园项目（一期）完工率≥90% |  |  |  |  |  |  | 大楼主体已完工，办公楼、展示大厅及加工车间内部装修接近尾声 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：支持项目个数 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：年度建设完成率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目开工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：总投资完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：山西北肉冷链产业园（一期）项目 |  |  | 1000万 | 1000万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：冷链运输仓储效率 |  |  | 稳步提高 | 稳步提高 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：肉类供应保障能力 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：冷链运输仓储环节降损 |  |  | 稳步降低 | 稳步降低 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：农产品冷链物流水平 |  |  | 不断加强 | 不断加强 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目大楼主体已完工，办公楼、展示大厅及加工车间内部装修接近尾声，预算资金已全部拨付企业，企业已全部用于项目建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 该项目目前正在招商引资，项目正式投产运行后能够实现年加工肉类产品20万吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 该项目建设能够不断满足居民肉类消费需求，提高大同市肉类食品销售规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 满意，项目建成后能够促进大同冷链物流效率提升，肉类流通能力能够不断增强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 1.严格按照时限要求转发下达投资计划；2.督促项目单位严格落实投资计划；3.加大监督检查工作力度；4.做好日常项目调度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 要继续做好项目日常监督管理，确保项目高质量建设完成，尽快投产运营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |