| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市级国土空间总体规划编制资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市规划和自然资源局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海同济城市规划设计研究院有限公司、大同市规划设计院、北京华源厚土科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 649 | 649 |  | 649 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 649 | 649 |  | 649 |  | 0 |  | 100% |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划按照合同要求稳步推进编制进度。 |  |  |  |  |  |  | 规划已按照合同进度要求开展编制任务， |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 规划数量 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 规划成果 |  |  | 1项 | 0项 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 规划初稿 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 初稿质量 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 初稿满足水平 |  |  | 满足 | 满足 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 空间规划编制 |  |  | 1月-12月 | 1月-12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 空间规划编制成本控制 |  |  | ≤2580 | 2575 | 10 |  | 10 |  | 当年拨付649 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 规划推进程度 |  |  | 推进 | 推进 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 国土空间总体规划（2021-2035）规划期限 |  |  | 15年 | 15年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 公众满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 市级国土空间总体规划合同金额2575万元，2020已拨付649万元年年，本年度拨付再649万元； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 市财政预算资金已完成支付，因三线政策不稳定原因和疫情影响，数据更新需进一步完善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 规划稳步推进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 规划编制为全市空间安排布局提供了基本依据和技术支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |